【研修用の架空データです】

# カスタマイズ仕様書（案）　サンプル食品株式会社 様

作成：2026年10月26日　当社SE　／　対象：事務コン入れ替え（2027年2月稼働予定）

## 1. 変更・追加の一覧

| No | 項目 | 内容 | 前提・設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端末の追加 | 2台→3台。3台目は倉庫に設置 | 倉庫までのLAN配線（現地確認待ち）。端末ごとのプリンター設定 |
| 2 | 得意先マスタの移行 | 約300件を新システムへ移す | 移行後に得意先ごとの端数処理・締め日を確認 |
| 3 | 商品マスタの移行 | 約1,200件を新システムへ移す | 賞味期限の管理をする商品に印を付ける |
| 4 | 売上データの移行 | 過去3年分 | マスタ移行（No.2・3）の後に実施 |
| 5 | 納品書に賞味期限を印字 | 入荷時にロットごとの賞味期限を入力し、納品書に印字 | 商品マスタ（No.3）の設定が必要。入荷入力の手順が増える |
| 6 | 請求書をインボイス対応の様式に | 登録番号、税率ごとの合計・消費税額を印字 | 自社情報に登録番号を設定。得意先マスタの端数処理を確認 |
| 7 | 担当者別の月次売上照会 | 画面で担当者別・月別の売上を表示 | 得意先マスタに担当者が入っていること |
| 8 | 得意先ごとの締め日 | 20日締め・末締めを得意先ごとに設定 | 【保留】お客様が得意先2社と調整中（11月中に回答） |

## 2. 稼働までの予定（案）

11月上旬：見積・仕様のご説明（会長様にもご説明）

12月：プログラム修正・社内テスト

1月：データ移行・倉庫端末の設置

1月下旬〜2月：操作説明（インスト）

2月：稼働

## 3. 未確認の事項

現行ソフトのバージョン（打ち合わせで未確認）

倉庫のLAN配線の有無

締め日の統一の結果（No.8）

ご予算